**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**Управление Федеральной антимонопольной службы по Амурской области**

**(адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 150, т. 52-00-07,факс: 52-00-35)**

**АКТ внеплановой проверки**

**№ 11-Ф/2014**

г. Благовещенск 14 марта 2014 года

По поручению Федеральной антимонопольной службы и исполнение протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 05.02.2014 № ДМ-П12-6пр и на основании части 1 статьи 112, статьи 99 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена проверка размещения заказа на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Областной перинатальный центр, г. Благовещенск» на соответствие Федеральному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и исполнения контракта в соответствии с установленными условиями.

Проверка начата: 4 марта 2014 года.

Окончена: 14 марта 2014 года.

**Юридический адрес проверяемых организаций:**

Управления государственного заказа Амурской области: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135.

ГКУ Амурской области «Строитель»: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 173/1

Место проведения проверки: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 150.

Проверяемый период: июль - август 2008 года по декабрь 2011 года

 .

Виды проверяемой деятельности: деятельность организаторов торгов по проведению открытого аукционана выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Областной перинатальный центр, г. Благовещенск».

Предметом проверки являлись сведения и документы, представленные управлением государственного заказа Амурской области и государственным казенным учреждением Амурской области «Строитель».

**Проверкой установлено:**

Открытый аукцион № 740 от 09.07.2008 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Областной перинатальный центр, г. Благовещенск» (далее по тексту – Перинатальный центр) объявлен по двум лотам: № 1 – на разработку проектно-сметной документации на здания и сооружения: стадия «Рабочий проект» и № 2 – на выполнение инженерно-геологических изысканий на территории строительства объекта.

Извещение о проведении открытого аукциона № 740 размещено на официальном сайте Амурской области для размещения заказов для нужд Амурской области – [www.gz.amurobl.ru](http://www.gz.amurobl.ru).

Согласно извещения и документации об открытом аукционе Государственным заказчиком выступало ГБУ Амурской области «Строитель», уполномоченным на размещение заказа органом – управление государственного заказа Амурской области. Начальная цена контракта объявлена: по 1 лоту в размере - 26 084 500,00 рублей, по лоту № 2 – 1 262 393,80 рублей. Цена контракта установлена фиксированной и не может меняться в течение всего срока исполнения контракта. Срок выполнения работ по лоту № 1 – 31.07.2009, по лоту № 2 – 30.09.2008. Начало выполнения работ определено с момента заключения контракта. Место выполнение работ по лоту № 1 по месту нахождения исполнителя, по лоту № 2 г. Благовещенск, 404 квартал. Обеспечение заявок и исполнение контракта не предусмотрено.

Источник финансирования - средства областного бюджета. Оплата работ производится поэтапно, по мере поступления средств их бюджета согласно представленным актам о приемке работ и счетам-фактурам исполнителя. Предусмотрена возможность авансирования в размере 30% от цены контракта при условии поступления средств из бюджета.

Документация содержит задание на проектирование (по лоту № 1) и Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий (по лоту № 2). На исполнителя контракта по лоту № 1 возлагается обязанность по авторскому надзору за строительством объекта.Изменение объема работ не предусмотрено. По согласованию с заказчиком предусмотрена возможность привлечения субподрядчиков.

К участникам аукциона предъявлены требования, содержащиеся в статье 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о размещении заказов), а также дополнительные требования: об отсутствии сведений о них в реестре недобросовестных поставщиков.

К документации прилагаются форма анкеты участника размещения заказа, форма заявки на участие, проект государственного контракта.

По итогам выполнения контракта по лоту № 1 подрядчик сдает заказчику комплект документации и сметную часть проектной документации на оптическом носителе (СД-диск).

В случае обнаружении недостатков исполнитель обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и возместить заказчику причинённые убытки, а также компенсирует ущерб, понесенный заказчиком в случае превышения сроков выполнения работ по вине исполнителя. Кроме того, не за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту исполнитель обязан уплатить заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.

В документацию вносились изменения, касающиеся установления нового срока исполнения контракта – по лоту № 1 для изготовления ПСД – не позднее 12 месяцев с момента поступления авансового платежа на расчетный счет исполнителя, по лоту № 2 - не позднее 2-х месяцев с момента поступления авансового платежа, условий оплаты – обязательность авансового платежа в размере 30% от стоимости работ по контракту, поэтапной оплаты работ по мере поступления средств из бюджета на основании представленных актов о приемке работ и счетов фактур.

На участие в открытом аукционе по лоту № 1 было подано 3 заявки от: ОАО «Благовещенскпроект»(г. Благовещенск), ОАО «Амургражданпроект»(г. Благовещенск), ООО «Проектно-строительная компания» (г. Хабаровск).

Протоколом рассмотрения заявок от 31.07.2008 все участники были допущены до участия в аукционе. 05.08.2008 победителем открытого аукциона признано ОАО «Благовещенскпроект» (г. Благовещенск) с ценой контракта – 13 303 095,00 рублей, участником предложившим лучшее предложение после победителя – ООО «Проектно- строительная компания» (г. Хабаровск) с ценой контракта – 13 433 517,50 рублей.

По лоту № 2 подана единственная заявка от ЗАО «АмурТИСИз» (г. Благовещенск). Участник признан единственным и протоколом от 31.07.2008 аукцион признан несостоявшимся. Заказчику предложено заключить контракт по начальной цене контракта – 1 262 393,80 рублей.

Заявки участников открытого аукциона не исследовались в связи с тем, что они отсутствуют у организаторов торгов в результате их уничтожения за истечением срока хранения (электронная копия акта уничтожения представлена).

15 августа 2008 года между ГБУ АО «Строитель» и ОАО «Благовещенскпроект» заключен государственный контракт № 4307 на разработку проектно-сметной документации на здания и сооружения: Стадия «Рабочий проект» по объекту «Областной перинатальный центр» по цене 13 303 095,00 рублей, в том числе на 2008 год – 7 000 000 рублей, на 2009 год – 6 303 095 рублей. Окончание работ – не позднее 12 месяцев с момента поступления авансового платежа.

11 августа 2008 года между ГБУ АО «Строитель» и ЗАО «АмурТИСИз» заключен государственный контракт № 130 на инженерно-геодезические изыскания на территории строительстваобъекта «Областной перинатальный центр» по цене 1 262 393,80 рублей.

При проведении открытого аукциона № 740 от 09.07.2008в действиях организаторов торгов нарушений Закона о размещении заказа не выявлено. Препятствия и барьеры для доступа к участию в торгах не установлено.

В ходе контроля за исполнением государственных контрактов установлено следующее.

Государственный контракт № 130 от 11.08.2008 исполнен 11.10.2008.

Государственный контракт № 4307 Соглашением о расторжении от 27.10.2009 сторонами расторгнут в связи с истечением срока выполнения работ, предусмотренного контрактом. Стоимость работ по контракту снижена на 920 831,17 рублей (6,9% от цены контракта) за счет не выполнения работ по компьютеризации и диспетчеризации, а также кондиционирования и вентиляции, локальные сметы по которым составляют 1% от общего объема по контракту.

**Заключение:**

По результатам проведенной внеплановой проверки в действиях заказчика, уполномоченного органа и аукционной комиссии при размещении заказа нарушений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

В ходе исполнения контракта установлено фактическое изменение его условий в части увеличения срока исполнения контракта на 12 месяцев (до декабря 2011 года) и неисполнения условий контракта на сумму 21 617 484,28 рублей.

Начальник отдела контроля закупок Т.Г. Малыгина